Zpravodaj č.3/2023

ze schůze výboru ( V ) a revizní komise ( RK ) Autoklubu Prostějov z.s. ( AKP ), konané dne 14.3.2023 v zasedací místnosti AKP.

Přítomni: Výbor: Mgr. Popelka, Ing. Kopecký MBA, Mgr. Přikryl, Ing. Ulvr, p. Holyst, Ing. Carda, Ing. Šimek, Ing. Zachar, Grydil,

Revizní komise: Bc.Hampl,

Nepřítomní – omluveni: Ing. Růžička, Ing. arch.Mlčoch

Hosté: Jednatel p. Kopecký,

Schůzi zahájil v 18,00 hod., po přivítání a řídil předseda AKP Mgr. Popelka.

Program:

- Zpráva jednatele AKP za uplynulé období od poslední schůze V+RK:

- - nájmy a pronájmy za měsíc únor 2023 byly uhrazeny.

- přijetí 4 nových členů,

Splnili podmínky pro přijetí za člena AKP, uhradili roční členský příspěvek ve výši 950,- Kč (500+450).

-v měsíci únoru 2023 byla věnována pozornost především, jednání s firmami na rekonstrukci el. rozvodu a osvětlení ve II. patře budovy garáží, opravě vozovek v budově garáží, stavební úpravě v CO krytu, renovaci dveří ve správní budově, uzavírání smluv na nová parkovací stání, zjištění závady na čerpadle studny za budovou myčky, jednání s firmou AZ studny ve věci legalizace studní v AKP, montáži semaforů p. Tesařem, revizi hasicích přístrojů v celém areálu AKP. 1. byly přiděleny garážové boxy (box č. 122, box č. 131, box č. 119),

nejsou volné garáž. boxy, 13 členů čeká v pořadníku.

Jsou 4 volná místa garážových stání, je veden 1 zájemce o stání.

2. kontrola garážování vozidel v únoru 2023 22 bez závad.

Závady z kontroly BOZP 6.2.2023 jsou odstraněny.

Při kontrole BOZP – 6.3.2023 zjištěny 2 závady. (box č. 202, box č. 412)

Termín pro odstranění závad: do 24.3.2023.

Příští kontrola BOZP: 28.3.2023

3. k 7.3.2023 má Autoklub PV – 428 členů.

4. k 7.3.2023 uhradilo roční členský příspěvek 322 členů, což činí 75,24 % z členské základny. Doposud neuhradilo 106 členů, což je 24,76% z členské základny. Paní Hejdušková upozorňuje tyto členy písemně výzvou na garáž. boxy nebo telefonicky.

5. dne 14.2.2023 a 15.2.2023 proběhly schůzky se zástupci firem Techfllor a Podlahy pospíšil s.r.o., kde zástupce firmy Techfllor potvrdil návštěvu AKP pro zaměření ploch k opravě, stanovení technologického postupu oprav a zaslání cenové nabídky. Doposud neprovedl návštěvu AKP.

Zástupce firmy Podlahy Pospíšil s.r.o. telefonicky od cenové nabídky odstoupil z důvodu nemožnosti kvalitní realizace opravy v důsledku špatného stavu stávajícího podkladu vozovky.

6. ve věci rekonstrukce el. osvětlení a kabeláže v II. patře budovy garáží se uskutečnila schůzka se zástupcem firmy APO p. Piňosem a firmou Kvapil.

Obě firmy zaslaly cenovou nabídku – viz. tabulka u Zápisu SK – 2/2023.

7. dne 7.3.2023 bylo demontováno čerpadlo ze studny za myčkou – závada. Odvezeno na opravu. Zjištěn nízký stav vody ve studni – 60 cm. Kontaktována firma AZ Studny Ing. Pudl, co za tímto stavem může být, zda je možné studnu vyčistit nebo prohloubit. Na vině může být nedostatek vody, protože nebyl sníh a relativně málo deště, aby se doplnil stav podzemních vod. Studnu nelze prohloubit, protože má malý průměr 80 cm. Myčka doposud jede na studnu vedle správní budovy – cca 10 měsíců. Stav vody v této studni je 160 cm.

8. firmy JAFHOLZ Vyškov, HaZ interiéry a PORTAS Černá Hora zaslaly cenové nabídky ve věci renovace dveří v kancelářích správní budovy

9. dne 9.2.2023 proběhla schůzka se zástupcem firmy AZ Studny Ing. Pudlem a zástupcem MÚ PV životní odbor, ve věci legalizace studní v AKP. O dalším postupu bude informovat Ing. Pudl.

10. schůzka se zástupcem firmy Techfloor ohledně opravy vozovek v budově garáží se 26.1.2023 vlivem povětrnostních podmínek neuskutečnila. Ing. Pavlík u upřesní možnost další schůzky.

Kontaktoval jsem firmu Flexifloor, která naposledy prováděla opravu vozovky.

Termín schůzky zde v AKP bude upřesněn 6.2.2023.

11. ve věci přípravy motoboxů v CO krytu dodaly cenovou nabídku firmy Frélich a Hubcej a syn, firma Češka nedodala.

12. dne 9.3.2022 provedena firmou Václavík revize hasicích přístrojů v celém areálu AKP.

13. navrhuji Výboru AKP k odsouhlasení změnu měsíčních čl. příspěvků u dvou garáž. boxů č.8 a č.19, nacházejících se v CO krytu. Doposud jsou vedeny jako větší boxy, měsíční platba 400,- Kč. Důvodem mého návrhu je možnost parkování

více vozidel v těchto boxech. Za podobný dvojbox č.17-18 je platba od 1.1.2023 stanovena na 810,- Kč.

14. Uživatel boxu č.19 opakovaně porušuje provozní řád budovy tím, že ukládá do prostor boxu materiál, který dle provozního řádu nesmí být zde uložen, nedodržuje pořádek (rozlitý motor. olej). Vše zdokumentováno. Opakovaně vyzvána k nápravě, po nějakém čase se situace opět opakuje. Doporučuji Výboru ukončit smlouvu na užívání boxu.

- Realizace úkolů pro jednatele

1. realizace osvětlení u nových parkovacích stání firmou Kvapil do 20.3.2023.

2. firma Trnečka dodá do 17.3.2023 cenovou nabídku na kabeláž a kameru pro nově zbudovaná parkovací stání.

3. ve věci zjištění cenové nabídky bezpečnostního ventilu plynu jsem oslovil firmy INTOP Olomouc, ARMAGAS Třinec a PEVEKO Uherské Hradiště.

Zašlou cenové nabídky do 17.3.2023.

Cenovou nabídku již dodala firma PEVEKO.

4. p. Tesař dokončil realizaci napojení bran na semafor. Semafory odzkoušeny a jsou již v provozu.

3) Ad Zpráva jednatele AKP:

Přijetí nového člena AKP:

Předseda – při splnění ust. Čl. 3 odst. 2 Stanov AKP vyzval Výbor k vyjádření se k citovaným osobám; bez ohlasu

- dal ve věci hlasovat, přijetí jednohlasně.

Výborem schváleno

K bodu 5 Zástupce firmyTechfllor se s cenovou nabídkou zatím neozval, potřeba urgovat.

K bodu 7 Zjistit možnost propojení všech studní (zda to jde a cenu), dále zjistit výšku hladiny ve studni v CO krytu.

K bodu 13 Zajistit nápravu cen pronájmu velkých boxů č. 8 a č. 19 v CO krytu a dopisem oznámit majiteli boxu č. 19 k úklidu nepořádku, který je zdokumentován. Pokud by nedošlo obratem k nápravě, zkoncipuje jednatel návrh dopisu, zkonzultuje s předsedou a bude zaslán doporučený dopis s upozorněním na možnost ukončení smlouvy o užívání garážového boxu.

Výborem schváleno

Ke zprávě stavební komise:

Obdrželi jsme 2 srovnatelné cenové nabídky na bourání příček v CO krytu, je třeba zjistit časové možnosti realizace u obou firem.

Dále 3 nabídky na renovaci dveří, dále postupuje firma JAFHOLZ a BZ Trade, je potřeba u těchto firem zjistit kvalitu materiálu, který u dveří používá a dle kvality a recenzí rozhodnout.

Dále stavební komise navrhla výměnu 4ks venkovních světel za LED světla.

Výborem schváleno. Jednatel zajistí realizaci.

Máme 2 nabídky na rekonstrukci osvětlení v garážích, jelikož jsou značně rozdílné, je potřeba zjistit, v čem rozdíl vznikl. Jednatel zjistí, v čem vznikl rozdíl v obou nabídkách, nechá případně nacenit či vysvětlit rozdílové položky, aby byla zajištěna srovnatelnost obou nabídek a mohlo být odpovědně ve věci rozhodnuto.

Zpráva ekonomické komise:

Předseda EK informoval o úrokových sazbách na termínových vkladech a možnosti uložení.

Dále informoval o nadcházející dubnové návštěvě zástupců firem EON a ČEZ, kde bychom se měli dozvědět o možnostech eventuálního napojení solárních panelů AKP na síť.

3) Různé:

Prémie jednatele

Výbor schválil v plné výši.

Výborem schváleno

Rekapitulace úkolů pro jednatele:

- Realizovat nákup 4ks veřejného LED osvětlení v areálu.

Termín: ihned

- Zjistit časové možnosti firem na bourání příček CO krytu.							                                                                          Termín: ihned

- Zjistit kvalitu materiálu dveří u firem JAFHOLZ a BZ Trade, který nabízí.

Termín: ihned

- Ve věci výměny ventilu plynu (viz bod 3 realizace úkolů jednatele) zjistit

cenový předpoklad výměny.

Termín: do příštího výboru

- Rozeslat členům výboru obě cenové nabídky k rekonstrukci osvětlení.

Termín: ihned

- Zjistit stav vody v CO krytu a možnosti vzájemného propojení studen.

Termín: do příštího výboru

- Zajistit na objekt garáží značku zákaz vjezdu elektromobilů.

Termín: ihned

- Zajistit posílání zprávy BOZP od pana Zabořila všem členům výboru AKP

Termín: od příští zprávy

Příští schůze Výboru a Revizní komise AKP je 4. 4. 2023.

Zpracoval: Ing. Šimek Vítězslav

Schválil: Mgr. Popelka Milan, předseda AKP

Ověřil: Ing. Růžička Pavel - předseda RK