Zpravodaj č.11/2023

ze schůze výboru ( V ) a revizní komise ( RK ) Autoklubu Prostějov z.s. ( AKP ), konané

dne 5.12.2023

Přítomni: Výbor Mgr. Popelka, Ing. Kopecký MBA, Mgr. Přikryl, Ing. Ulvr,  Ing. Carda,

Ing. Šimek, Ing. Zachar, p. Grydil, p. Holyst

Revizní komise: Ing. Růžička, Ing. arch. Mlčoch, Bc. Hampl

Nepřítomní – omluveni: 0

Hosté: Jednatel p. Kopecký.

Schůzi zahájil v 18,00 hod., po přivítání a řídil předseda AKP Mgr. Milan Popelka

Program:

- Zpráva jednatele AKP za uplynulé období od poslední schůze V+RK:

# - nájmy a pronájmy za měsíc listopad 2023 byly uhrazeny.

-přijetí 3 nových členů:

V měsíci listopadu 2023 byla věnována pozornost především zajištění schůzky s p.Tračem a zástupcem firmy SIKA s.r.o. ve věci opravy vozovky v budově garáží, zjišťování odstranění závady na čerpadle ze studny za správní budovou, cenových nabídek na vodovodní propojení studny v CO krytu na stávající vodovodní systém ve správní budově, návrhu smlouvy s firmou APO na realizaci rekonstrukce elektrického rozvodu a osvětlení v 1. a 2. patře budovy garáží, rozeslání Zápisu z ČS 2023 členům AKP.

1.) - byl přidělen 1 garáž. box, nejsou volné garáž. boxy, je volný 1 moto box, 2 členové čekají v pořadníku.

Nejsou volná místa garážových stání, jsou vedeni 2 zájemci o stání.

2.) - kontroly garážování vozidel 23.11.2023 bez závad.

Závady zjištěné při kontrole BOZP 30.10.2023 odstraněny. Závady neodstranili box č. 82 a box č. 334. Po tel. rozhovoru 28.11.2023 byli upozorněni, že pokud do 15.12.2023 nesjednají nápravu, budu informovat Výbor AKP a navrhnu jejich vyloučení z AKP.

Při kontrole BOZP – 27.11.2023 zjištěno 5 závad ( box. č. 35, box č. 82, box. č. 85, box č. 114, box č.334). Termín odstranění závad – 15.12.2023.

Příští kontrola BOZP – 19.12.2023

3.) - k 30.11.2023 má Autoklub PV – 415 členů.

4.) - dne 15.11.2023 se uskutečnila schůzka členů stavební komise se zástupcem firmy TRAČOB s.r.o. p. Tračem ve věci oprav vozovky v budově garáží.

Dne 20.11.2023 proběhla schůzka se zástupcem firmy SIKA s.r.o. Ing. Juřičkou také za tímto účelem a posouzením stávajícího stavu a doporučením postupu realizace oprav.

Ze schůzek proveden zápis.

Během prosince jednatel provede označení jednotlivých závad na patrech budovy, jejich fotodokumentaci a soupis.

Ing. Juřička zašle seznam firem, které dle jeho doporučení, provádějí dílčí opravy (polyuretanová stěrka – částečně elastická), aby je bylo možné oslovit. Taktéž doporučil statika p. Dohnálka, na kterého zašle kontakt.

6.) – dne 6.12.2023 provede firma Franc odstranění závady na studni vedle správní budovy.

7.) – osloveny firmy pro nabídku propojení studny v CO krytu na stávající vodovodní systém další firmy: Firma Kaláb - možnost až po vánocích, firma Herman - nereaguje, firma Mauler - nereaguje, firma Dokoupil - nereaguje, firma Soldán - zavolá do 8.12.2023, firma Vykopal – volat až 4.12.2023. Firmy Huška a Chmelař už neprovozují živnost, firma Vejmola 30.11.2023 navštívil AKP a do 5.12.2023 zašle cenovou nabídku, firma Kirchner s.r.o. – zaslala cenovou nabídku

K datu 1.12.2023 jsou zatím  tyto cenové nabídky:

TOVOPS s.r.o.   -  79.829,- Kč

Kirchner s.r.o.    -  88.540,- Kč

Vejmola              - 50.830,- Kč.

8.) - dne 30.11.2023 zaslala firma APO návrh Smlouvy o dílo na rekonstrukci el. rozvodů a osvětlení v 1. a 2. patře budovy garáží. Termín realizace 15.1.2024 – 15.4.2024. Cena 1.010.894,- Kč včetně DPH.

9.) – dne 30.11.2023 jsem rozeslal odsouhlasený Zápis z ČS 2023 všem členům AKP. Tento je vyvěšen na vývěskách v areálu AKP a taktéž umístěn na www. stránkách AKP.

10.) - nebyla uzavřena smlouva s firmou Yello na dodávku plynu. Prodloužena smlouva s firmou Innogy do 31.12.2024.

11.) - vlivem povětrnostních podmínek a vánočních svátků začne p. Frank v měsíci lednu s nátěrem skleněné přepážky v patře správní budovy. (značné množství vody na podlaze v garážích, oprava protékajícího WC).

Realizace úkolů pro jednatele

1.) - zajistil jsem další cenové nabídky na propojení studen v areálu AKP.

Viz výše bod 7.)

2.) – dne 15.11.2023 proběhla schůzka s firmou TRAČOB s.r.o. - p. Trač ve věci opravy podlah v budově garáží. Proveden zápis, rozeslán Výboru a RK. Pan Trač má zájem o provedení oprav.

Taktéž proběhla schůzka s firmou SIKA s.r.o. – zástupce Ing. Juřička.

Proveden zápis a navržen postup oprav.

Více viz bod 4.).

Průběžně byla zabezpečována běžná údržba v areálu Autoklubu.

2) Ad Zpráva jednatele AKP:

Přijetí 3 nových členů AKP:

Předseda – při splnění ust. Čl. 3 odst. 2 Stanov AKP vyzval Výbor k vyjádření se k citovaným osobám; bez ohlasu

- dal ve věci hlasovat, přijetí jednohlasně.

Výborem schváleno

K bodu 4 – oprava vozovky v garážích:

Závěr diskuse k danému problému je úkol zajistit statika, který posoudí stav budovy garáží. Podle jeho stanoviska se určí další postup. Statika zajistí Ing. arch. Mlčoch, případně předá kontakt jednateli, schůzku se statikem pak zajistí jednatel.

Výborem schváleno

K bodu 7 – propojení studny z CO krytu:

Z oslovených firem dodaly cenovou nabídku k 1.12.2023 pouze 3 firmy – viz zpráva jednatele. V jejich cenové nabídce ovšem není zohledněno připojení na stávající technologii ve studni (tato částka není významná). Jednatel následně zašle kompletní cenovou nabídku členům V+RK e-mailem, zajistí ihned. Z přijatých nabídek se vybere dodavatel zakázky.

Výborem schváleno

K bodu 10 – uzavření smlouvy s firmou Yello na dodávku plynu:

Předseda informoval, že došlo k výpovědi původní smlouvy s Innogy, kterou však společnost neakceptovala, jednatel obdržel e-mail s touto zprávou, nicméně se nespojil ani se společností Innogy ani s osobou, která je osobou kontaktní a která nám kontakt se společností zařizovala. Tím došlo k prolongaci původní smlouvy. Následně jednal jednatel i předseda s kontaktní osobou a došlo k uzavření smlouvy s Innogy při zachování ještě nižší ceny, neboť následně bude cena ještě vyšší, jak byl informován předseda i jednatel. K dotazu předsedy jednatel nebyl schopen odpovědět, proč ve věci dále nekonal, nereagoval, nekontaktoval společnost ani kontaktní osobu, neprobral věc s předsedou apod. Podle dotazu na jednatele při stávajícím odběru rozdíl ceny u společnosti Innogy a schválené společnosti Yello by činil v neprospěch společnosti Innogy cca 12 tis. Kč za rok, při vyšší spotřebě by pak škoda byla ještě vyšší.

Výbor vzal na vědomí

3)Různé:

Souhlas s GDPR.

Dle informace jednatele, na členské schůzi podepsali souhlas s GDPR pouze 3 členové. Zbylých 126 ještě tento souhlas nepodepsalo. Jednatel vyhotoví výzvu a tuto umístí dotčeným členům na garážový box do konce měsíce.

Předseda vyzval jednatele, aby se vyjádřil, jaké konkrétní kroky činil ve vztahu ke členům, kteří souhlas dosud neudělili, zda je kontaktoval telefonicky, mailem, případně jakým způsobem. Jednatel sdělil, že žádné konkrétní kroky nečinil, členy nekontaktoval. Předseda konstatoval, že to byl dlouhodobý úkol uložený jednateli a měl povinnost členy kontaktovat a dělat veškeré kroky tak, aby bylo dosaženo podpisu dokumentů, jak na to byl jednatel opakovaně upozorňován. Do příští schůze bude jednatel informovat, kolik podpisů členů zajistil, uvede to přímo do zprávy jednatele.

Výbor vzal na vědomí

Plán práce na rok 2024.

Tento připraví a na příští schůzi V+RK předloží místopředseda AKP Ing. Kopecký Petr, MBA.

Výborem schváleno.

Prémie jednatele

Výbor schválil v plné výši, s přihlédnutím k předvánočnímu času s tím, že případně by mohl řešit otázku prémií vzhledem k plnění úkolů jednatele počátkem příštího roku.

Výborem schváleno

Diskuse:

Ing. Ulvr předložil návrh na obsazení místa za dlouhodobě nemocného údržbáře. Jednatel situaci vyhodnotí a na příští schůzi V+RK předloží stanovisko s případným návrhem řešení k této problematice.

Jednatel prověří možnost nákupu čistícího stroje na podlahy garáží (mokro po sněžení, dešti).

Výbor vzal na vědomí

Rekapitulace úkolů pro jednatele:

- Ve spolupráci s Ing. arch. Mlčochem zajistit posudek statika na objekt budovu

garáží.							Termín: ihned

- Uzavřít cenové nabídky firem na propojení studny z CO krytu a zaslat členům.

Termín: do 20.12.2023

- Dořešit GDPR u členů, kteří toto ještě nepodepsali-výzva na garážový box apod.

Termín: ihned

- Připravit stanovisko k obsazení místa za dlouhodobě nemocného údržbáře.

Termín: do příští schůze V+RK

- Zjistit cenovou nabídku stroje na čistění podlah v garážích.

Termín: do příští schůze V+RK

Příští schůze Výboru a Revizní komise AKP je 9.1.2024.

Zpracoval: Mgr Přikryl Jiří

Schválil: Ing.Růžička Pavel, předseda RK