Zpravodaj č.9/2024

ze schůze výboru (V) a revizní komise (RK) Autoklubu Prostějov z.s. (AKP), konané dne 1.10.2024 v zasedací místnosti AKP.

Přítomni: Výbor: Mgr. Popelka, Ing. Kopecký MBA, Ing. Zachar, Ing. Ulvr, Mgr. Přikryl,

Ing. Šimek, Ing. Carda, p. Grydil, p. Holyst,

Revizní komise: Bc. Hampl, Ing. arch. Mlčoch, Ing. Růžička

Nepřítomní – omluveni: --

Hosté: Jednatel p. Kopecký.

Schůzi zahájil v 18,00 hod., po přivítání a řídil předseda AKP Mgr. Popelka.

Program:

- Zpráva jednatele AKP za uplynulé období od poslední schůze V+RK:

- - Nájmy a pronájmy za měsíc září 2024 byly uhrazeny.

- Přijetí nových členů: 1 zájemce. Splnili podmínky pro přijetí za člena AKP, uhradili roční členský příspěvek 950,- Kč. Kč (500+450).

V měsíci září 2024 byla věnována pozornost především návrhu p. Hlavinky – zástupce firmy Nová fotovoltaika z Olomouce ve věci fotovoltaiky, realizaci vzorku opravy vozovky v budově garáží firmou TRAČOB, schůzka s p. Jungmannem ve věci zpracování dokumentace pro výměnu kotlů ve správní budově, realizaci opravy opláštění tobogánu Rumunská, přípravě ČS 2024 – rozeslání pozvánek členům AKP.

1.) - nebyly přiděleny žádné garáž. boxy, nejsou volné garáž. boxy, je vedeno 11 členů čekajících v pořadníku.

Nejsou volná místa garážových stání, je veden 1 zájemce o stání.

2.) – Závady zjištěné při kontrole BOZP ze dne 20.8.2024 byly odstraněny.

Při kontrole BOZP - 24.9.2024 zjištěny 2 závady (box. č. 182, box č. 326). Termín odstranění závad - 13.10.2024.

Příští kontrola BOZP - 22.10.2024.

3.) - k 27.9.2024 má Autoklub PV - 425 členů.

4.) - p. Frank provádí mytí vozovky v budově garáží

5.) - 27.9. a 30.9.2024 p. Urban bude pokračovat v opravách opláštění tobogánu Rumunská.

6.) - 4.9.2024 provedl Ing. Sedlář revizi plynových kotelen a tlakových nádob v AKP

7.) - 16.9.2024 provedl p. Rieger servis plynových kotlů v budově myčky

8.) - 25. a 26.9.2024 rozeslány pozvánky na ČS 2024 a náhradní ČS 2024.

Realizace úkolů pro jednatele

1.) 10.9.2024 provedla firma TRAČOB vybourání stanoveného vzorku podlahy v budově garáží (2. patro), vyplnění betonem a ve dnech 17. – 19.9.2024 nanesla finální polyuretanovou vrstvu. Od 20.9.2024 je vozovka opět pojízdná.

Cena na opravy podlah se systému Weber. 1 m2 vychází na 6300 Kč bez DPH.

Skladba : Weberbat rapid, Weberprim EP, Weberdry PUR SEAL, Weberdry PUR coat traffic.

Celková plocha podlah, která je potřeba opravit činí cca 155 m2.

2.) - zástupce firmy Nová fotovoltaika z Olomouce p. Hlavinka zašle ve věci fotovoltaiky cenový návrh na kapacitu 20 kWp s možností:

- řešení ohřevu teplé vody pro potřeby AKP

- uložení el. energie do baterií

3.) - 26.9.2024 schůzka se zástupcem firmy APO p. Piňosem, upřesnění požadavků a stanovení termínu realizace prací, aby byl doplněn do připravované smlouvy k podpisu. 30.9.2024 zaslal nacenění prací. Celkem 1.205.066, - Kč bez DPH. Nouzový systém otvírání bran - 198.507, - Kč. CO kryt – 74.502, - Kč.

4.) - ve věci výměny kotlů ve správní budově zaslal p. Jungmann předběžný cenový odhad ve výši:

Stavební úpravy, zazdívky, vybourání potěru v kotelně, včetně asfaltu, vybetonování nového potěru, osazení vpusti, zazdění komínu, vyspravení omítek, výmalba: odhadovaná cena 200 tis. Kč bez DPH.

Vytápění, voda, kanalizace, plyn: 960 tis. Kč. Měření a regulace (MaR) 320 tis.

Celková částka 1.480.000, - Kč bez DPH.

Jinak byla zabezpečována běžná údržba v areálu Autoklubu.

2) Ad Zpráva jednatele AKP:

Přijetí nových členů AKP:

Předseda – při splnění ust. Čl. 3 odst. 2 Stanov AKP vyzval Výbor k vyjádření se k přijetí člena, bez ohlasu

- dal ve věci hlasovat, přijetí jednohlasně.

Výborem schváleno

Opravy podlah:

p. jednatel informoval o provedené zkušební opravě.

Pokud bude mít firma Tračob kapacitu a bude vhodné počasí výbor doporučil provést ještě jednu částečnou opravu podlahy.

p. Zachar přišel s návrhem, že by se drobné opravy podlah mohly provést svépomocí.

Na jaře se tato zkušební oprava vyhodnotí a případně se bude pokračovat v dalších opravách.

Výbor vzal na vědomí.

Fotovoltaika:

p. Hlavinka – zástupce firmy Nová fotovoltaika, zatím nedodal cenovou nabídku musel se aktuálně věnovat záležitostem po povodních.

Jednatel bude urgovat a podá zprávu.

Rekonstrukce osvětlení:

Uzavřít s firmou APO smlouvu na rekonstrukci osvětlení suterénu, CO krytu a přízemí, aby práce byly zahájeny jako loni, tedy začátkem roku 2025.

Výborem schváleno, bude uzavřena smlouva o dílo.

Výměna kotlů:

Dle předběžné nabídky p. Jungmana oslovit 3 firmy k vypracování cenové nabídky výměny kotlů

Výborem schváleno, bude zapracováno do plánu investic na příští rok, resp. pro schválení na Členské schůzi.

3)Různé:

Spor s Ing.Klabalem.

Předseda informoval Výbor a RK o průběhu sporu s Ing. Klabalem, kdy ve věci proběhlo jednání u Vrchního soudu v Olomouci, ve věci však dosud rozhodnuto nebylo. Rozhodnuto bude již bez nařízení dalšího jednání.

Členská schůze.

Na zasedání V a RK bylo dohodnuto toto složení komisí:

Návrhová: Ing. Carda, Ing. Zachar, p. Antonín Mlčoch

Mandátová: Ing. Ulvr, p. Ivo Grydil, p. Holyst

Zapisovatelé: Ing Šimek, Mgr. Přikryl

Schválení hodnotících zpráv na ČS.

Výborem schváleno

Inventarizace.

Stanovení úkolů k provedení inventarizace / určení komise, termínu / přesunuto na listopad.

Rozložení volných finančních prostředků.

Ekonomická komise bude řešit uložení vkladů začátkem roku 2025, jelikož jsou nyní do 03.2025 uloženy v bankách.

Výbor vzal na vědomí

Parkování.

Jednatel informoval o uzavření smlouvy a povolení parkování dalších vozidel za výjezdem u „kolotoče“ do ulice Bulharská

Prémie jednatele:

Výbor schválil v plné výši.

Výborem schváleno

Rekapitulace úkolů pro jednatele:

- Pokračovat v opravách podlah dle počasí a možnostem fy Tračob

Termín: průběžně

- Ve věci fotovoltaiky pokračovat v jednání s p. Hlavinkou, dořešit nacenění obou

variant.

Termín: ihned, realizace po schválení ČS

- Uzavření smlouvy s fi APO na pokračování rekonstrukce osvětlení.

Termín: po schválení ČS

- Ve věci výměny kotlů oslovit 3 firmy pro cenové nabídky.

Termín: po schválení ČS

Zpracoval: Ing. Šimek Vítězslav

Schválil: Mgr. Popelka Milan, předseda AKP

Ověřil: Ing. Růžička Pavel – předseda RK