Zpravodaj  č.5/2013

Na schůzi konané dne 7. května 2013 se výbor Autoklubu Prostějov o.s. za účasti členů

výboru:  Mgr.Popelky, Ing.Kopeckého , Mgr. Přikryla,    p.Ociepky,  JUDr. Jarky,

Ing. Zachara, Ing. Ulvra, p. Maliny, Ing. Kaštila

-  revizní komise: Ing. Klabala,  p. Jordy

-  hosta: jednatele AKP  p. Kopeckého,

Omluveni byly :  Ing. Štěbry

se výbor zabýval :

1.Zprávou jednatele za uplynulé období který výbor informoval že:

- nájmy z garáží a pronájmy za duben 2013 byly uhrazeny.

- byly vráceny 3 garážové boxy

- fy. Zavřel provedla realizaci vodovodní přípojky, zbývá připojit správní budovu, termín

ukončení 24.5.2013

- při kontrole garáží byly zjištěny 2 požární závady, jež jsou řešeny s garážníky

- při dešti došlo k zatečení stropu na myčce – jedná se o havarijní stav – nutná oprava.

byly osloveny  firmy k dodání cenových nabídek na opravu.

- Firma Nell projekt s.r.o. provedla zaměření vozovky, prověřila její strukturu při výkopu

vodovodní přípojky, zaslala návrh smlouvy na zpracování projektu, s termínem dodání

dokumentace do 15.6.2013.

- zástupce fy.Flexifloor posoudil na místě reklamaci podlah v garážích–termín opravy

07/2013

- s fy. M.B.Keramika uzavřena nájem. smlouva k 1.4.2013 na pozemek+pronájem reklamní

plochy

- k 6.5.2013 - 27 členů neuhradilo členský příspěvek, což je 6,6 % z členské základny

ad 2): Rozprava ke zprávě jednatele :

- zpráva jednatele byla výborem vzata na vědomí.

- na návrh Ing. Ulvra  bylo provedeno doplnění stavební komise o p. Jordu

– Hlasování :    všichni pro

ad 3): Zpráva stavební komise :

- Ing. Ulvr  informoval výbor o výběru projektanta a návazně s přípravou smlouvy

na  revitalizaci správní budovy – komise doporučuje fy. Hynková + Vacová, za

cenu projektu cca 65 000,- Kč. Hlasování : všichni pro

-  komise řešila havarijní opravu střechy myčky + „tobogánu“ k realizaci komise doporučila

fy. Zavřel za nabídnutou  cenu 125 000,- Kč.

Hlasování : z důvodu havarijní situace všichni pro

- dále se komise zabývala  revitalizací vytápění hlavní budovy a doporučila vybrat Fy.

Kirchner, i v souvislosti s návazností na realizaci revitalizace po zpracování projektu.

Hlasování všichni pro, na základě stanovených podmínek – plná funkčnost nabízeného

řešení                                                                     - cenový rámec projektu 100 000,- Kč

- není předložena lepší cenová nabídka

- realizace až po skončení topné sezony                                 -  zabývala se návrhem instalace kamer v prostoru za myčkou a před správní budovou se

závěrem že bude pokračovat po zjištění cenové nabídky

ad 4): Různé :

- v souladu s plánem práce se výbor zabýval možností úpravy platů zaměstnanců AKP

v z návazností na inflaci. Po delší diskusi přijal většinou hlasů usnesení zapracovat tuto

otázku  do plánu práce výboru na únor 2014.

- předseda komise Ing. Kopecký seznámil výbor s doporučením  komise pro uložení volných

finančních prostředků. Na  základě předložených bankovních nabídek, komise doporučuje

uložit část prostředků na 6 měsíců do Sberbank CZ a.s. a část na 6 měsíců do Raiffeisen

bank a.s., Na běžném účtu ponechat disponibilní prostředky pro zabezpečení chodu AKP

Hlasování: většina pro návrh – návrh byl přijat

- výbor se dále zabýval navrženou možností nákupů ČS státních dluhopisů s dobou splatnosti

1,5 roku tato možnost byla výborem zamítnuta s poukázáním na usnesení ČS v listopadu

2011 s tím, že výbor  toto nebude podporovat.

- dále výbor řešil problematiku pojištění vkladů na terminovaných(spořících) účtech a

konstatoval že výše pojištěných vkladů zůstává na částce v přepočtu 100 000,- Eur

- řešil možnost využití prostor krytu CO po jeho zrušení a  výměnu a opravu dopravního

značení

ad 5): Usnesení z výborové schůze a závěr :

Usnesení z výborové schůze :

a) – výbor ukládá jednateli AKP prověřit u zainteresovaných orgánů možnost zrušení

krytu CO.  Termín : do 31. 08. 2013

b) – výbor ukládá jednateli AKP provést výměnu dopravních značek současně s dopravním

značením.  Termín : do 30. 06. 2013

c) – výbor ukládá jednateli AKP posoudit skutečnou nabídku a realizaci kamer Termín : do

31. 08. 2013