Zpravodaj  č.7/2013

Na schůzi konané dne 25. 6. 2013 se výbor Autoklubu Prostějov o.s. za účasti členů

výboru:  Mgr.Popelky,  p.Ociepky, JUDr. Jarky, Ing. Ulvra,  ing. Zachara, Ing. Kopeckého,

p. Maliny, Mgr. Přikryla

-  revizní komise: Ing. Klabala,Ing.Štěbry, p. Jordy

-  hosta: jednatele AKP  p. Kopeckého,

Omluveni byly :   Ing. Kaštil

se výbor zabýval :

ad 1): Zprávou jednatele za uplynulé období :

- byl vrácen a přidělen 1 garážový box

- provedena realizace opravy střechy na myčce a oprava přístřešku při výjezdu z garáží na

Bulharskou

- Firma Nell projekt s.r.o. dodala projekt a ten předán, s požadavky AKP vypracovanými

p.Ociepkou, firmám Skanska, Strabag, Prostat a Sisko, pro zpracování na výběrové řízení s

termínem  do 15.7.2013

- rekonstrukce vytápění správní budovy –Fy. Kirchner provádí montážní práce.Termín do

30.6.2013

- Projektové středisko – ing. Hynková + Vacová  zpracovává  projekt na revitalizaci správní

budovy s termínem do 30.9.2013

- fi. Hubcej – nacenění kanalizace před vchodem do správní budovy: cca 36 000,- Kč

- fi. Tesař a Jimi Vyškov – dodaly srovnatelnou cenovou nabídku instalace kamer: cca 70

500,- Kč

- s p. Marečkem řešen problém opravy přístupového čipu. Konečné řešení: výpověď smlouvy

ad 2): Rozpravou ke zprávě jednatele :

- vysloven souhlas s žádostí sl. Procházkové na rozšíření vjezdových vrat, na její náklady

Hlasování: všichni pro, pouze za předpokladu, že náklady budou na straně sl.

Procházkové a  provedení sondy uložení překladu nad vraty

Výbor se shodl na  odložení investice zabudování kamer – důvod je časový skluz   oprav

vozovek

Hlasování: všichni pro odložení kamerové investice

ad 3): Zpráva stavební komise :

- předseda stavební komise seznámil členy výboru se stanoviskem komise po zpracování

projektové dokumentace, která řeší skrývku povrchu stávajících  vozovek  do hloubky cca

30 až 60 cm o ploše cca  do1500 m2. a provedení nového podkladu a asfaltového povrchu.

Výbor souhlasí s oslovenými firmami ve výběrovém řízení za podmínky dodržení ceny

odsouhlasené na ČS. Konečná cena  bude schválena na mimořádné výborové schůzi, která je

předběžně svolána na  den 23.7.2013 po doručení nabídek.  Dále předseda stavební komise

seznámil výbor z nutností provést před zahájením prací odvodnění plochy před správní

budovou kterou provede Fy. Hubcej. Výbor vyjádřil s tímto návrhem souhlas.

ad 4): Různé :

- ing.Ulvr poukázal na nutnost zprovoznění poměrových čidel, před zahájením topné sezony

- jednatel AKP – seznámil výbor se stavem zpracování daňového přiznání daňovým

poradcem. S výsledkem bude výbor seznámen na mimořádné VS.

- Výbor se dále zabýval úpravou stanov a došel k závěru, že není nutno svolávat zvláštní

komisi k jejich úpravě, protože se jedná pouze o jeden bod, který byl již zmíněn na ČS a

v souladu s usnesením ČS bude předložen na jednání ČS ke schválení.

- Výbor schválil prémie jednateli AKP v plné výši

- Mgr.Popelka – potvrzení nabídky ze strany ČS a.s. k poplatkům z BÚ

ad 5): Usnesení z výborové schůze, kontrola a závěr :

Kontrola usnesení z výborové schůze ze dne 13.12.2011 :

ch) - úkol trvá - výbor ukládá jednateli AKP, řešit porušování zákazu vjezdu a blokování

vjezdu do garáží  cizími vozidly ve spolupráci s Městskou policií. Termín: úkol trvalý

Kontrola usnesení z výborové schůze ze dne 26.06.2012 :

b) – úkol trvá -  výbor ukládá jednateli AKP zajistit obnovu dopravního značení ve všech

prostorách garáží AKP.  Termín: do 30.09.2012

Kontrola usnesení z výborové schůze ze dne 02.10.2012 :

b) – úkol trvá - výbor ukládá jednateli AKP připravit koncept návrhu změn Provozního

řádu AKP. Termín: do 30.11.2012

Kontrola usnesení z výborové schůze ze dne 07.05.2013 :

a) – výbor ukládá jednateli AKP prověřit u zainteresovaných orgánů možnost zrušení

krytu CO.  Termín : do 31. 08. 2013

b) – výbor ukládá jednateli AKP provést výměnu dopravních značek současně s dopravním

značením.  Termín : do 30. 06. 2013

c) – výbor ukládá jednateli AKP posoudit skutečnou nabídku a realizaci u kamer

Termín : do 31. 08. 2013

Kontrola usnesení z výborové schůze ze dne 04. 06. 2013 :

d) – výbor ukládá jednateli AKP oslovit, z důvodu majetkového vlastnictví, fj. ASA, za

účelem řešení opravy výjezdu z AKP na Bulharskou ul., a to před rekonstrukcí

vnitřní komunikace. Termín : do 25. 06. 2013

Usnesení z výborové schůze ze dne 25. 06. 2013 :

a) – výbor ukládá jednateli AKP opravit – zasklít okno na kolotoči při výjezdu na Bulharskou ul.

Termín : do 23.07.2013

c) – výbor ukládá jednateli AKP oslovit firmy za účelem zprovoznění poměrových čidel,

před zahájením topné sezony. Termín : do 31.08.2013