Zpravodaj  č.8/2013

Na schůzi konané dne 11. 7. 2013 se výbor Autoklubu Prostějov o.s. za účasti členů

výboru :   Mgr. Popelky, ing. Kopeckého, Mgr. Přikryla, Ing. Ulvra,  p.Ociepky,

p. Maliny, ing. Kaštila, JUDr. Jarky,

-  revizní komise: Ing.Štěbry , p.Jordu

-  hosta: jednatele AKP  p. Kopeckého,

Omluveni byly : Ing. Klabal, Ing.Zachar

se výbor zabýval :

ad 1): Realizací opravy vozovek :

- Mgr.Popelka – účel mimořádné výborové schůze AKP je realizace oprav vozovek

- předseda stavební komise Ing. Ulvr seznámil výbor se stavem výběrového řízení v němž na

prvním místě ze čtyř oslovených firem se umístila Fy.SKANSKA, která nabídla nejnižší cenu za

provedení rekonstrukce po slevě 50 000,- Kč 3 519 805,- Kč. Na druhém místě se umístila

Fy.STRABAK, která nabídla cenu po slevě 50 000,- Kč cenu o 27 724,-Kč vyšší

Za projektovou dokumentaci bylo zaplaceno 60 000,- Kč

Uvedené ceny jsou v souladu se schváleným rozpočtem členskou schůzí na provedení

rekonstrukce vozovek v areálu AKP. Výbor návrh stavební komise na výběr firmy schválil.

- Dále se výbor zabýval termínem zahájení prací a některými nejasnostmi v projektové dokumentaci

a pověřil po diskusi jednatele a stavební komisi připravit jednání s projektantem v co nejbližším

možném termínu a  tak, aby uspokojivě vysvětlil nejasnosti metráž plochy a kostek a odsouhlasily

se všechny položky rozpočtu. Na základě toho by se měla po úpravách rozpočtu vybrat první či

druhá firma dle výběrového řízení

- Mgr.Popelka – z důvodu možnosti dovolené předsedy AKP, je nutnost delegovat pravomoc

podpisů na místopředsedu AKP

Hlasování: všichni pro delegování pravomoci podpisů

- Mgr.Popelka – doporučuje podmínit i písemný souhlas předsedy revizní komise, po případných

úpravách rozpočtu

Hlasování: všichni pro zainteresovanost předsedy revizní komise

- výbor dále řešil nutnost procesuálního stavebního dozoru

- Mgr.Popelka – rekapitulace jednání VS:

- urychleně zahájit jednání s projektantem o změnách v rozpočtu

- dle výsledku a provedených případných změn, posunout začátek prací na 15.8.

- pokud by nedošlo ke změnám dodržet termín zahájení 1.8.2013

- pokračovat v jednání se Skanskou či Strabagem

- nutnost zajištění profesionálního stavebního dozoru

ad 2): Usnesení z mimořádné výborové schůze ze dne 11. 07. 2013 :

a) – výbor ukládá jednateli AKP + stavební komisi neodkladně uskutečnit jednání s projektantem

o úpravách a odsouhlasení položek rozpočtu. Upravenou verzi zaslat první a druhé firmě z

výběrového řízení, k opravě. Termín : do 18. 07. 2013

b) – výbor ukládá jednateli AKP oslovení a výběr profesionálního stavebního dozoru za úplatu, na

akci rekonstrukce vozovek. Termín : ihned