Plán oprav a investic AKP na léta 2017 - 2021

Rok 2017

-  Dokončení rekonstrukce osvětlení v garážích                     70.000,- Kč

-  Druhá vrata na myčce                                                          60.000,- Kč

-  Nátěr dřevěné konstrukce stříšek tobogánů                         20.000,- Kč

-  Oprava přístřešků do CO krytu a suterénu                         220.000,- Kč

-  Kontrola konstrukce tobogánů                                             50.000,- Kč

-  Oprava podlah garáží                                                         150.000,- Kč

-  Instalace 2 kamer před a za myčkou                                    30.000,- Kč

600.000,- Kč

Rok 2018

-  Třetí vrata myčka                                                                 60.000,- Kč

-  Nátěr ocelové konstrukce kolotočů                                    100.000,- Kč

160.000,- Kč

Rok 2019

-  Oprava střech kolotočů                                                       600.000,- Kč

-  Rozšíření parkoviště Bulharská                                       1.000.000,- Kč

1.600.000,- Kč

|Rok 2020

-  Výměna oken garáží I. etapa                                              500.000,- Kč

-  Výstavba přístřešku u kolotoče Rumunská                        700.000,- Kč

1.200.000,- Kč

Rok 2021

-  Rekonstrukce správní budovy                                          1.500.000,- Kč

-  Výměna oken garáží II. etapa                                             500.000,- Kč

-  Oprava pláště kolotočů                                                     1.200.000,- Kč

3.200.000,- Kč

Zpracoval: Ing. Ulvr